
**ТГУ, поток ТП-818/2022**



Отчет о тестировании функционала платформы

«**Bumbleby**»

# Оглавление

Информация о проекте

[Команда](04.%20Отчет%20о%20тестировании.docx) [тестировщиков](#_Команда_тестировщиков)

Описание [процесса](#_Описание_процесса_тестирования) тестирования

[Расписание](#_Расписание_1)

Краткое [описание](#_Краткое_описание)

[Статистика](#_Статистика_по_дефектам) по дефектам

[Качество](#_Качество_объекта_тестирования) объекта тестирования

[Рекомендации](#_Рекомендации)

[Приложения](#_Приложения)

## Информация о проекте

Основная задача – функциональное тестирование платформы «Bumbleby», адрес URL в сети Интернет: <https://bumbleby.ru/>. В отчете представлена вся необходимая информация о команде тестирования, о сроках проведения работ по тестированию, а также статистика по найденным дефектам в составленной тестовой документации.

## Команда тестировщиков

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО** | **должность** | **функционал** |
| Гриненко Виталий Владимирович | Ведущий специалист (Middle) | регистрация, авторизация |
| Мендельсон Андрей Ильич | Младший специалист (Junior) | основной функционал платформы |

## Описание процесса тестирования

Тестовое окружение, на котором проводилось тестирование:

* Windows 10 Pro:
* Google Версия 103.0.5060.134 (64 бита),
* Mozilla FireFox 103.0 (64 бита)
* Linux Ubuntu 20.04 LTS:
* Microsoft Edge для Linux (версия 88.0.673.0-1)

Версия приложения, на которой проводилось тестирование: release-1.1.ru

Тестирование проводилось ручным методом, с использованием инструмента DevTools

Техническая документация, используемая при тестировании – техническое задание заказчика.

Тестовая документация, используемая на проекте: тест-кейсы.

## Расписание

Сроки проведения тестирования: 25.07.2022 – 08.08.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Время на тестирование** | **Дата начала** | **Дата завершения** | **Ответственный** |
| Мендельсон Андрей Ильич | 25 часов | 25.07.2022 | 01.08.2022 | Гриненко Виталий Владимирович |
| Мендельсон Андрей Ильич | 30 часов | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Гриненко Виталий Владимирович |

## Краткое описание

Версия release-1.1 содержит 7 дефектов, два из них критических. Нет отрисованного дизайнером макета главной страницы, не работают ссылки переходов со страницы личного кабинета слушателя в модули и секции с обучающим материалом.

## 

## Статистика по дефектам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дефект** | **Приоритет** | **Статус** |
| BG-001 | Отсутствует кнопка «Регистрация» на главной странице | High | Open |
| BG-002 | Отсутствует кнопка-пиктограмма "Парольный глаз" | Medium | Open |
| BG-003 | При нажатии на логотип не происходит перехода на главную страницу | Low | Open |
| BG-004 | Кнопка/ссылка на страницу с гайдом отсутствует. | Low | Open |
| BG-005 | Кнопка/ссылка на страницу с плиткой курсов отсутствует | Low | Open |
| BG-006 | Кнопка/ссылка на страницу со списком организаций отсутствует. | Low | Open |

## Качество объекта тестирования

Имеются критические для безопасности платформы дефекты. На текущий момент, приложение не может быть отдано в релиз. Необходимы правки основного функционала, проверка реализации ввода и смены пароля. Также необходимы макеты экрана приложения. В результате проведения тестирования:

80% – passed

9% – blocked

11% – failed.

## Рекомендации

Необходимо продумать логику перехода со страницы личного кабинета на функциональные вкладки, содержащие перечень курсов, уроков и записей вебинара. Также имеется неявная проблема - система принимает и фиксирует только простые и незащищенные пароли, что позволяет работать с платформой, но является существенной брешью в системе безопасности сайта.

## Приложения

приложение 1 – результат прогона тестов

приложение 2 – статистика по дефектам